|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 23/09/2025 | Elaborado por: Ana Sofia Vaz |
| Local da reunião: ESTG-IPP | |
| Hora de início previsto: 11:00h | Hora de fim previsto: 13:00h |
| Hora de início: 11:10h | Hora de fim: 13:50h |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Ana Sofia Gonçalves Vaz | Cristiana Filipa Cunha Pinheiro |
| Joel Sampaio Pinto | Rui Miguel Teixeira Borges de Araújo |

|  |
| --- |
| **Objetivo da Reunião:**  -Consolidar os artefactos a entregar na 1ª Milestone (M1), fechar o âmbito do trabalho e distribuir responsabilidades e prazos para homologação.  **Ordem de Trabalhos:**  Após a equipa trabalhar em conjunto nos vários documentos para a entrega da 1º Milestone.  - Finalização da Proposta de Sistema (PS).  - Fecho do Âmbito e validação com o Professor Célio Carvalho.  - Planeamento e distribuição de tarefas para a 1º Milestone.  - Esclarecimentos sobre a composição do documento Checklist de Controlo de Artefactos (CCA).  - Agendamento de reunião interna para fecho do CCA e preparação de pedido de homologação.  **Principais Deliberações:**  **-** Proposta de Sistema: visão e solução-alvo finalizadas para M1.  **-** Âmbito: limites definidos e validados com parecer positivo do Professor Célio Carvalho; o âmbito fica encerrado para efeitos de M1.  **-** CCA: foram clarificadas dúvidas remanescentes com o professor, antes do fecho interno e submissão para homologação.  - Coordenação: após conclusão individual, cada membro deve apoiar colegas com maior carga de trabalho, priorizando o caminho crítico da M1.  - Agendamento de reunião informal de equipa para dia 24/09/2025 para validação final do CCA e alinhamento do envio para homologação (DA, PS, CCA). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Refactor dos documentos Proposta de Sistema (PS) e Declaração de Âmbito (DA) | Cristiana Pinheiro | 24/09/2025 |
| Conclusão do CCA (documento interno do projeto) | Ana Sofia Vaz | 24/09/2025 |
| Finalização de Critérios de Qualidade dos Requisitos | Joel Pinto | 25/09/2025 |
| Conclusão do Plano de Projeto | Rui Araújo | 25/09/2025 |
| Quem terminar as ruas responsabilidades mais cedo deve apoiar os colegas em tarefas críticas | Toda a equipa | 25/09/2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
|  |  |